**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané 21. 9. 2021**

Přítomni: xxx

Omluveni: xxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Monitorovací zpráva**

Administrátor projektu Pavel Jirásek vložil první monitorovací zprávu do systému CEDR v řádném termínu odevzdání. MF ČR vrátilo po kontrole monitorovací zprávu zpět se seznamem drobných úprav. Dne 20. 09. 2021 nás administrátor projektu informoval, že vložil opravenou monitorovací zprávu znovu ke kontrole do systému CEDR.

1. **Personální změna**

Změna a upřesnění u stávající dohody o provedení práce u doc. xxx - specifikovat pracovní náplň, způsob odměňováni za odvedenou práci aj.

ZO: xxx

1. **Dokumentace AV**

* Potřeba zajistit pro účely MuMB veškerou smluvní a projektovou dokumentaci (smlouvy o dílo, stavební povolení, ohlášky, vyjádření dotčených orgánů aj.)
* Vše vložit na sdílený disk Share

ZO: firma A99, xxx

1. **Stavební povolení AV**

* Zajištěno prodloužení stavebního povolení
* Prodloužení vyjádření dotčených orgánů – formální požádání

Zajištěno: xxx

ZO: xxx

1. **Objekt Zahradní domek**

Bude výrobní výbor na objekt domek v zahradě AV, poslat dokumentaci do úschovny pro účely MuMB.

Demoliční výměr na současné objekty je platný.

ZO: firma A99

1. **Technický dozor stavby**

Zahájit soutěž o TDS na celý projekt AV s externí firmou MT Legal s.r.o., zajišťující výběrová řízení pro projekt AV.

ZO: xxx

1. **Architektonické poklepání základního kamene**

Připravit a nachystat komponent, na kterém bude provedeno symbolické poklepání základního kamene. Termín bude operativně stanoven.

ZO: firma A99, xxx

1. **Autorský dozor**

Není smluvně dohodnut autorský dozor při stavebních úpravách firmy A99 k pozemku p. č.3330/3, zahrada.

1. **Komunikační plán projektu**

* Připravit podklad k monitorovací zprávě – komunikace s partnery aj.
* Vypracovat komunikační plán, čerpání rozpočtu v části publicity, a to v horizontu 2-3 let

ZO: xxx

1. **Energie AV**

* Energie za AV jsou přepsány na MuMB od roku 2019
* Zajištění odkupu přípojky plynu a následná likvidace

ZO: xxx

1. **Dohody pro management projektu**

Jsou vyhotoveny nové dodatky k DoPČ, v rámci čerpání rozpočtu pro členy managementu projektu AV od 1. 9. 2021.

1. **Předběžná kalkulace projektů od A99**

Projekt interiéru – 10.300.000 Kč (včetně DPH)

Zahrada – 15.000.000 Kč (včetně DPH)

Zahradní domek – 15.000.000 Kč (včetně DPH)

1. **Sdílený disk Share**

* Vytvořit zabezpečenou složku na disku Share, kde budou účetní doklady potřebné k monitorovacím zprávám (faktury, dohody, smlouvy aj.). Není možné mít tyto informace veřejně. Přístup do složky budou mít pouze členové managementu projektu AV
* Zajistit celkové zabezpečení složky s názvem Arnoldova vila na disku Share, kde jsou obsaženy všechny informace k projektu – nebezpečí smazání všech dat

ZO: xxx