**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 30. 11. 2021**

Přítomni: xxx

Omluveni: zástupci firmy A99, xxx

1. **Webové stránky AV – mediální výstupy**

Doplnění na web AV záložku s názvem Cecilie Hože a její příběh v rámci přestavby vily, popřípadě doplnění o dalších pět majitelů a o archivní průzkum.

ZO: xxx

1. **Billboard**

* BB zajistí zhotovitel stavby firma Unistav
* Firma, která bude vyrábět BB zašle MuMB fakturu na 1000 Kč (symbolické hrazení z rozpočtu EHP)
* Nutné dodržení všech podmínek BB dle manuálu EHP
* Hotový návrh na BB by bylo dobré zaslat xxx (administrátorovi projektu) na konečné schválení před zasláním do výroby

ZO: xxx

1. **Architektonické poklepání základního kamene**

* Dne 14. 12. 2021 je stanoveno datum položení základního kamene
* Zajištěn pískovec jako komponent, na kterém bude provedeno symbolické poklepání základního kamene. Dále kladívka s majzlíky, které budou graficky upravené v rámci visibility AV
* Každý aktér této akce obdrží formou dárku „kus pískovce“ (upomínku na tuto akci je potřeba pro zúčastněné nachystat dopředu)
* Občerstvení na poklepání zajistí zhotovitel stavby, tj. Unistav
* S předstihem oslovit novináře aj. prostřednictvím tiskové zprávy
* Nachystat zázemí pro tuto akci v případě nepříznivého počasí (kooperativní řešení před zahájením akce)
* Nachystat pro novináře podklady a informace o AV (historie aj.)
* Forma pozvánky bude elektronická (nejrychlejší navázání komunikace) + přiložit zmínku o historii AV
* V případě překážky konání akce jako například nouzový stav aj. bude akce přeložena na jiný termín (březen – duben)

ZO: xxx

1. **Kácení stromů**

V rámci přípravy staveniště AV je povoleno kácení cca patnácti stromů. V platném stavebním povolení je uloženo od OŽP, že do konce roku 2021 proběhne výsadba dalších cca patnácti stromů na místě, kde se bude planýrovat zahrada.

Je potřeba napsat e-mail OŽP, že stavba začne v lednu 2022 a tím žádáme o náhradní termín výsadby stromů.

ZO: xxx

1. **Technický dozor stavby**

Běží soutěž o TDS a BOZP na celý projekt AV s externí firmou MT Legal s.r.o., zajišťující výběrová řízení pro projekt AV.

ZO: xxx

1. **Energie AV**

Nutné provést odečet energií k 3. 12. 2021 při předání staveniště zhotoviteli projektu (stavy vodoměru, elektroměru).

ZO: xxx

1. **Vybavení vily – Interiér**

Bude vyhlášena soutěž na vybavení vily v rámci interiéru (nutná konzultace s OIEF viz bod č. 8 níže).

ZO: xxx

1. **Odbor implementace evropských fondů (OIEF)**

* Na OIEF bylo nahlášeno, že tento rok nebude probíhat žádná fakturace prostřednictvím zhotovitele stavby (předpokládaných 5 mil. Kč bude přesunuto do rozpočtu pro rok 2022)
* Nutná konzultace zakázky na interiér AV (nábytek – cca 10 mil. Kč)
* Projednat harmonogram plateb projektu AV pro rok 2022 - 2024

ZO: xxx

1. **Kamerový systém na AV**

Domluvit se s xxx a zástupcem firmy UNISTAV ohledně případné demontáže kamer, které má MuMB v areálu stavby AV.

ZO: xxx

1. **BOZP**

Prostřednictvím financí z projektu EHP budou vyrobeny vesty pro účely pracovníků MuMB s potiskem AV (červená vesta s potiskem).

ZO: xxx

**Prvky povinné publicity**

V periodiku Forum brunense budou publikovány dva články o AV.

Námět na příští poradu:

**Realizace výstavy a její koncepce (**pokud chceme, aby byla výstava kvalitní a měla předpokládaný dosah a rozsah, tak je vhodné toto téma začít řešit).