**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 08. 12. 2021**

Přítomni: xxx

Omluveni: zástupci firmy A99, xxx

1. **Webové stránky AV – mediální výstupy**

Doplnění na web AV záložku s názvem Cecilie Hože a její příběh v rámci přestavby vily, popřípadě doplnění o dalších pět majitelů a o archivní průzkum – potřeba domluvy xxx s xxxx

ZO: xxx

1. **Billboard**

BB zajistí zhotovitel stavby firma Unistav – zatím BB nebyl vyvěšen.

ZO: firma Unistav

1. **Architektonické poklepání základního kamene**

* Dne 14. 12. 2021 je stanoveno datum položení základního kamene
* Každý aktér této akce obdrží formou dárku „kus pískovce“ jako symbolickou upomínku
* Občerstvení na poklepání zajistí zhotovitel stavby, tj. Unistav
* S předstihem oslovit novináře aj. prostřednictvím tiskové zprávy
* Nachystat zázemí pro tuto akci v případě nepříznivého počasí (kooperativní řešení před zahájením akce)
* Nachystat pro novináře podklady a informace o AV (historie aj.)
* 10. 12. bude odesláno avízo na MmB a 13. 12. bude odeslána krátká tisková zpráva (účastníci + itinerář programu)

ZO: xxx

1. **Kácení stromů**

V rámci přípravy staveniště AV je povoleno kácení cca patnácti stromů. V platném stavebním povolení je uloženo od OŽP, že do konce roku 2021 proběhne výsadba dalších cca patnácti stromů na místě, kde se bude planýrovat zahrada.

Je potřeba napsat e-mail OŽP, že stavba začne v lednu 2022 a tím žádáme o náhradní termín výsadby stromů.

ZO: xxx

1. **Technický dozor stavby**

Soutěž na BOZP a TDS již bylo vysoutěženo. Koordinátorem za BOZP bude [IDEALBAU, s.r.o.](https://www.firmy.cz/detail/12758505-idealbau-brno-ponava.html)

a za TDS bude koordinátorem xxx

ZO: xxx

1. **Energie AV**

Byl proveden odečet elektroměru k 3. 12. 2021 při předání staveniště zhotoviteli projektu – nebyl nalezen vodoměr.

ZO: xxx

1. **Vybavení vily – Interiér**

Bude vyhlášena soutěž na vybavení vily v rámci interiéru (nutná konzultace s OIEF viz bod č. 8 níže).

ZO: xxx

1. **Odbor implementace evropských fondů (OIEF)**

Dne 9. 12. 21 proběhne schůzka s xxx z OIEF a zástupci MuMB xxx a xxx ohledně bodů viz níže:

* Na OIEF bylo nahlášeno, že tento rok nebude probíhat žádná fakturace prostřednictvím zhotovitele stavby (předpokládaných 5 mil. Kč bude přesunuto do rozpočtu pro rok 2022)
* Nutná konzultace zakázky na interiér AV (nábytek – cca 10 mil. Kč)
* Projednat harmonogram plateb projektu AV pro rok 2022 - 2024

ZO: xxx

1. **Ochranné pomůcky**

Prostřednictvím financí z projektu EHP budou vyrobeny vesty pro účely pracovníků MuMB s potiskem AV (červená vesta s potiskem).

ZO: xxx

1. **MFČR - Fondy EHP 2014-2021**

Na MFČR byla odeslána žádost o platbu prostřednictvím první monitorovací zprávy v systému CEDR. Finanční částku již MuMB obdrželo na bankovní účet.

1. **Realizace výstavy a její koncepce**

Informace o J. Arnoldovi a jeho rodině nebudou stačit – je potřeba rozšířit okruh.

**Příští porada se bude konat** dne 14. 12. 2021 kolem 14h. po konání akce Poklepání základního kamene na AV.