**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 21. 12. 2021**

Přítomni: xxx

Omluveni: xxx

1. **Webové stránky AV – mediální výstupy**

Doplnění na web AV záložku s názvem Cecilie Hože a její příběh v rámci přestavby vily, popřípadě doplnění o dalších pět majitelů a o archivní průzkum. Dále zjistit jaký architekt kreslil přestavbu AV – poslední etapu.

Příprava probíhá. Budou shromažďovány výsledky pro účely podkladů pro výstavu a pro archiválie knihovny AV.

ZO: xxx

1. **Koordinace porad AV**

Projektový manažer bude koordinovat porady na AV pomocí kalendáře v Outlooku.

ZO: xxx

1. **Kácení stromů**

V rámci přípravy staveniště AV je povoleno kácení cca patnácti stromů. V platném stavebním povolení je uloženo od OŽP, že do konce roku 2021 proběhne výsadba dalších cca patnácti stromů na místě, kde se bude planýrovat zahrada.

Je potřeba napsat e-mail OŽP, že stavba začne v lednu 2022 a tím žádáme o náhradní termín výsadby stromů.

Úkol stále trvá.

ZO: xxx

1. **Energie AV**

Byl proveden odečet elektroměru k 3. 12. 2021 při předání staveniště zhotoviteli projektu – nebyl nalezen vodoměr.

Úkol stále trvá.

ZO: xxx

1. **Vybavení vily – Interiér**

Je vyhlášena soutěž na vybavení vily v rámci interiéru. Je potřeba prostudovat projekt interiéru AV a jejího rozpočtu – zda jsou výdaje investiční či neinvestiční (pro OIEF).

ZO: xxx

1. **Realizace výstavy a její koncepce**

Informace o J. Arnoldovi a jeho rodině nebudou stačit – je potřeba rozšířit okruh.

Návrh na světelnou instalaci v podkroví.

Potřeba edukačního prvku v expozicích pro školní exkurze.

1. **Objekt Sauna**

Byl zaslán e-mail od pana radního xxx ohledně záchrany objektu Sauny z důvodu historického zachování.

Potřeba dohledat převodní doklady od Odboru školství Brno-sever. Dále kdy byl vypsán demoliční výměr na objekt Sauny a datum převodu AV do užívání MuMB - pro možnou argumentaci odpůrcům demolice, že se nikdy neuvažovalo o zachování objektu a s tímto záměrem nám to byl objekt převeden.

ZO: xxx

**Doplnění informací k poradě:**

Bod 3) Kácení stromů  - náhradní výsadba je prodloužena do 30. 6. 2024, viz Příloha č. 1

Bod 4) Vodoměr nalezen v šachtě přístupné z ulice Drobného, odečet bude proveden při zahájení stavby 14. nebo 17. 1.

**Příští porada se bude konat** dne 17. 1. 2021 v 9:00 v Zasedací místnosti správy hradu