**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 23. 03. 2022**

Přítomni: xxx

1. **Financování od OIEF**

Je nutné rozdělit financování projektu v kooperaci s OIEF v rámci přislíbených příspěvků čerpání na investiční i neinvestiční náklady

1. **Přijatý finanční obnos od OIEF**

Chybí rozhodnutí o přidělení investičního příspěvku v celkové výši 25.000.000,- Kč od OIEF (finanční částka již na účtu MuMB)

Odpovědný: xxx do: 4. 4. 2022

1. **Přijaté faktury od zhotovitele stavby**

* Je nutné rozklíčovat náklady na přijatých fakturách od firmy UNISTAV jako podklad pro hlavní účetní MuMB, a to vždy před dodáním zmíněné faktury na účtárně
* Je potřeba zpětně určit náklady u dvou již přijatých faktur

Odpovědný: xxx, do: 1. 4. 2022

1. **Disk Ekonomické oddělení**

* Ekonomický obsah v rámci projektu bude sdílen na disku Ekonomické oddělení, kde budou mít přístup jen někteří členové projektu
* Přidat přístup na tento disk xxx

Odpovědný: xxx, do: 4. 4. 2022

1. **Rozpočet projektu**

* Je potřeba napojit a přiřadit rozpočty projektové dokumentace k položkám v rozpočtu – stavební práce investiční a neinvestiční aj.
* Je nutné dodat rozpočet stavby, rozpočet interiéru a rozpočet expozice

Odpovědný: xxx do: 15. 4. 2022