**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 11. 01. 2022**

Přítomni: xxx

Omluveni: xxx

1. **Webové stránky AV – mediální výstupy**

Doplnění na web AV záložku s názvem Cecilie Hože a její příběh v rámci přestavby vily, popřípadě doplnění o dalších pět majitelů a o archivní průzkum. Dále zjistit jaký architekt kreslil přestavbu AV – poslední etapu.

Příprava probíhá. Budou shromažďovány výsledky pro účely podkladů pro výstavu a pro archiválie knihovny AV.

ZO: xxx

1. **Koordinace porad AV**

Porady AV budou koordinovány manažerem projektu prostřednictvím kalendáře v Outlooku.

ZO: xxx

1. **Porady managementu projektu AV**

Schválení návrhu na konání porad managementu projektu AV v rámci porad vedení managementu hradu Špilberku, které se konají v pravidelné sekvenci jednou za čtrnáct dní (případné změny dle kalendáře). V případě potřeby se budou konat porady AV i v jiné dopředu domluvené termíny.

1. **Kontrolní dny stavby AV**

* Možné konání kontrolních dnů AV každé úterý. První kontrolní den bude 25. 1. 2022
* Kontrolních dnů se budou účastnit zaměstnanci xxx
* Bude vytvářen časosběrný dokument (video, fotografie) mapující rekonstrukci AV.

ZO: xxx

1. **Realizace výstavy a její koncepce**

Je nutné se spojit s externí firmou MT Legal s.r.o., kteří nám řeknou co je potřeba k veřejné soutěži na expozici v AV. Diskutována pozice kurátora, podrobněji projedná manažer projektu s ředitelem MMB.

Přizvaní historici a další odborníci musí být zaplaceni z finančních prostředků EHP – nejlépe tento fakt zakomponovat do soutěže, pokud to bude možné. Ideální čas začátku veřejné soutěže na konci měsíce února 2022.

Úkoly: Projednat s externí firmou MT Legal s.r.o. jaké máme možnosti při této veřejné zakázce v rámci výběru soutěžitelů. Dále je potřeba se spojit s administrátorem projektu xxx, zda je možné změnit původní zastaralé indikátory výstavy, které jsou navrženy v rozpočtu na zhotovení expozice.

ZO: J. Mihola

1. **Objekt Sauna**

Potřeba dohledat převodní doklady od Odboru školství Brno-sever. Dále kdy byl vypsán demoliční výměr na objekt Sauny a datum převodu AV do užívání MuMB - pro možnou argumentaci odpůrcům demolice, že se nikdy neuvažovalo o zachování objektu a s tímto záměrem nám to byl objekt převeden.

ZO: xxx

1. **Monitorovací zpráva č. 2**

Administrátor projektu xxx vložil druhou monitorovací zprávu do systému CEDR v řádném termínu odevzdání.

1. **Konferenční hovor s OIEF**

Všechny potřebné podklady byly OEIF poskytnuty.

1. **Technické a mentální změny AV**

Technické určení jaké bude využití AV a dále využití daných místností, které jsou k dispozici.

24. 01. 2021 se bude konat schůzka za účasti firmy A99, dotčení členové oddělení správy budov MuMB, xxx