**ZÁPIS**

**Z porady na projekt „Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ konané dne 08. 02. 2022**

Přítomni: xxx

1. **Webové stránky AV – mediální výstupy**

Doplnění na web AV záložku s názvem Cecilie Hože a její příběh v rámci přestavby vily, popřípadě doplnění o dalších pět majitelů a o archivní průzkum. Dále zjistit jaký architekt kreslil přestavbu AV – poslední etapu.

Příprava probíhá. Budou shromažďovány výsledky pro účely podkladů pro výstavu a pro archiválie knihovny AV.

ZO: xxx

1. **Porady managementu projektu AV**

Proběhlo potvrzení návrhu na konání porad managementu projektu AV v rámci porad vedení managementu hradu Špilberku, které se konají v pravidelné sekvenci jednou za čtrnáct dní (případné změny dle kalendáře). V případě potřeby se budou konat porady AV i v jiné dopředu domluvené termíny.

1. **Technické a mentální změny AV**

Dne 31. 1. 2021proběhla porada mng teamu AV v rámci technického určení a využití AV – viz zápis z porady na disku Arnoldova vila (W:).

1. **Kontrolní dny stavby AV**

* Kontrolní dny se konají na AV každé úterý
* Povinná účast na kontrolních dnech je pro zástupce MuMB xxx (pro ostatní členy mng teamu je účast dle potřeby)
* PR výstup z kontrolních dnů zaštítí xxx v koordinaci s xxx
* Časosběrný dokument nebude z celkové rekonstrukce AV, protože je technický problém kde umístit kameru. MuMB zajistí dílčí lokální časové sběry úseků jednotlivých částí rekonstrukcí

1. **Realizace výstavy a její koncepce**

* Podnět k expozici - existence kroniky mateřské školky (fotokopii kroniky mám k dispozici)
* Je nutné se spojit s externí firmou MT Legal s.r.o., kteří nám sdělí co je potřeba k veřejné soutěži na expozici v AV
* Návrh na nejlepší řešení je, když výběr pozice kurátora a jeho teamu zůstane v pravomoci MuMB jako podmínka v rámci výběrového řízení
* Přizvaní historici a další odborníci musí být zaplaceni z finančních prostředků EHP – nejlépe tento fakt zakomponovat do soutěže, pokud to bude možné
* Před zahájením výběrového řízení je potřebné vytvořit libreto (nutné vyřešit zafinancováni)
* Časové rozmezí začátku veřejné soutěže na expozici AV bude začátek měsíce března roku 2022

Úkoly: Projednat s externí firmou MT Legal s.r.o. jaké máme možnosti při této veřejné zakázce v rámci výběru soutěžitelů.

Úkol stále trvá.

ZO: xxx

1. **Povinné výstupy z projektu Centrum dialogu AV**

Vytvořit kontrolní seznam pro účely MuMB – přehledný seznam očekávaných povinných výstupů, které musí zařídit projektový team AV (mimo indikátory stavby, které má na starosti firma Unistav).

ZO: xxx