**Zápis z porady \_ Arnoldova vila 16. 1. 2023**

Přítomni: xxx

Nepřítomni: xxx

1. **Podnikatelská strategie**

* Návrh zaslán - prosinec
* Nutná aktualizace

T: do 31. 1. 2023

ZO: xxx

1. **Monitorovací zpráva**

* 15. 7. monitorovací zpráva
* Podklady do do: ??????

ZO: xxx

1. **Stav stavby**

* Probíhají rozvody v podlahách ( voda, topení \_ 16. 1. foukání keramzitu do podlah)
* Zpoždění stavby – info z KD 17. 1. - bez zpoždění

ZO: xxx

1. **Zahrada**

* Soutěž probíhá
* Investorem - zjistí PZ

ZO: xxx

T: 30. 1. 2023

1. **Výstava**

* Libreta zaplacená
* Připravit výběrová řízení - architekti, grafika ????
* Povinná publikace – KDO JI BUDE ZPRACOVÁVAT? KURÁTOR?

ZO: xxx

1. **Dodatek UNISTAV**

* Dodání podkladů MT Legal

1. **Různé**

* Optický kabel - Čáslava - upravit cenu (objednávka, smlouva o smlouvě budoucí?)
* Svítidla galerijní (UNISTAv + Erko) - vyčkat na architektonické návrhy - řešit na KD 17. 1. 2023
* Zahrada projekt
* OŽP - zjistit
* Fb AV – nastavit seriály