**Zápis z porady \_ Arnoldova vila 30. 1. 2023**

Přítomni: xxx

Nepřítomni: xxx

1. **Podnikatelská strategie**

* Návrh zaslán - prosinec
* Nutná aktualizace - schází 6. pozice (personální), PZ pošle výpočet mezd
* Chybí odpisy v rozpočtu

T: do 13. 2. 2023

ZO: xxx

1. **Monitorovací zpráva**

* 15. 7. monitorovací zpráva
* Podklady průběžně

ZO: xxx

1. **Stav stavby**

* Probíhají rozvody v podlahách ( voda, topení \_ 16. 1. foukání keramzitu do podlah)
* Zpoždění stavby – info z KD 17. 1. - bez zpoždění - uvedeno i do zápisu z KD
* Vícepráce - střecha

ZO: xxx

1. **Zahrada**

* Soutěž probíhá
* Proběhly prohlídky
* BOZP soutěž

ZO: xxx

T:

1. **Výstava a publikace**

* Připravit výběrová řízení - architekti, grafika ????
* Materiál k libretům - hotový, Libreta do 20.2.
* Povinná publikace – Editor - xxx
* Povinná publikace – xxx + xxx
* Povinná publikace - včetně fotek ze slavnostního otevření, vydání do začátku udržitelnosti

ZO: xxx

1. **Dodatek UNISTAV**

* HOTOVO - zveřejněno 30. 1. 2023

1. **Sauna**

* Stav objektu

1. **Různé**

* Optický kabel - Čáslava - projekt dokumentace nezaslán
* Svítidla galerijní (UNISTAv + Erko) - vyčkat na architektonické návrhy - řešit na KD 17. 1. 2023
* Transfer peněz na zahradu z OI do MuMB
* Fb AV – seriály probíhají
* Technický dozor stavebníka - soutěž probíhá
* Technický dozor BOZP - neprobíhá
* Interiéry - soutěž
* 13. 12. 2023 závěrečná konference
* Termíny s Norama – KDY?????