# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání na HZS 06.02.2019

### Seznam účastníků

- HZS: xxx

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Koncepce vzduchotechniky a chlazení - PRO prezentoval zástupcům HZS návrh koncepce individuálního posouzení památkově chráněného objektu Arnoldovy vily v Brně Černých Polích včetně uvažovaného způsobu vedení zásahu výjezdních jednotek. - Zástupci HZS neměli k představenému konceptu připomínek a souhlasí se zpracováním požárně bezpečnostního řešení dle představeného konceptu. Zpracované požárně bezpečnostní řešení bude předloženo HZS s žádostí o vydání stanoviska. - Na jednání bylo konstatováno, že zástupci HZS preferuji příjezd vozidle jednotek HZS na ulici Černopolní v souladu s úvahami PRO. - V rámci PBŘ a projektu stavební části bude PRO uvažovat a navrhovat osazení klíčového trezoru a nápojného místa suchovodu do sloupku (pilíře) oplocení. Vyústění suchovodu v oblasti u vily bude zakomponováno do uvažovaných opěrných zdí nebo samostatného pilíře. - Zástupci HZS sdělili názor, že by si posouzení předložené dokumentace v rámci procesu vydání stanoviska HZS nemělo trvat déle než běžná 30-denní lhůta k vyjádření. - Na jednání bylo konstatováno, že finální stanovisko HZS k projektové dokumentaci bude vydávat xxx | info |  |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (caslava@atelier99.cz) o nesouhlasu do 7 pracovních dnů.

V Brně dne 06. 02. 2019 zapsal xxx