# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 04 – 27. 11. 2018

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

04. 12. 2018 v 11:00, přímo na řešeném objektu Arnoldova vila – spodní vstup

### Body jednání

| číslo | činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Příjezd na pozemek - INV informoval o pozitivní vývoji ze strany Geoniky (Akademie věd), 7. 12. bude mít oficiálnější potvrzení, na základě, kterého investor rozhodne o pokračování dalších stupňů projektové dokumentace. | 7. 12. 2018 | INV |
| 04.02 | Úprava názvu - Všemi stranami byla dohodnuta úprava názvu na „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. | info | PRO/xxx PRO/xxx |
| 04.03 | Projednání studie, příprava žádostí pro řízení - Bylo dohodnuto, že za projednání studie se považuje: - Projednávání s OPP a NPÚ během kontrolních dnů projektu - Konzultace s KHS - Vzhledem k pravděpodobně individuálnímu posouzení z pohledu PBŘ nebude možné projednání s HZS, INV ze svého mandátu ověří zda je možné projednání alespoň příjezdu hasičských aut z ulice Černopolní (a dovedení suchovodu až k objektu) - Ostatní projednání (například se síťaři a podobně bude řešeno až v rámci dalších stupňů) - OUPR bude řešen až v rámci DUR + DSP, se studií nebude na OUPR žádáno. Studie bude na OUPRu předjednána za účasti INV ve vztahu k územnímu plánu (školství) | 7. 12. 2018 | PRO/xxx INV |
| 04.04 | Dopravní řešení - Bylo dohodnuto, že studie bude obsahovat všechny posuzované varianty dopravního řešení (většina bude řešena pouze textově), aby bylo jasné, že INV i PRO prověřili veškeré možnosti příjezdu | 14. 12. 2018 | PRO/xxx |
| 04.05 | Řešení kavárny - Bylo představeno řešení kavárny (viz příloha), řešení bylo odsouhlaseno a bylo dohodnuto, že se kavárna nyní s KHS projedná oficiálně včetně toho, že zde bude trvalá obsluha - INV požaduje prověření doplnění pípy a umístění beček, PRO zapracuje | 7. 12. 2018 | PRO/xxx |
| 04.06 | Vizualizace - INV prosí o zpracování vizualizací během 01/2018, PRO zpracuje | 15. 1. 2019 | PRO/xxx PRO/xxx |
| 04.07 | Statické zajištění - INV prosí o zjištění, zda návrh využití objektu bude mít dopad do návrhu statického zajištění, proto aby mohla tato část případně využita pro potřeby norských fondů ve stávající podobě (pouze s aktualizací rozpočtu) | 30. 11. 2018 | PRO/xxx |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 27. 11. 2018 zapsal xxx