# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 27. 03. 2019

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

- Bude upřesněn

### Body jednání

| Číslo | Činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Interiér PRO prezentoval svoji představu o vnitřním vybavení objektu – jak uvažoval v rámci studie. INV neměl výhrad. PRO předpokládá, že koncepce stanovená ve studii bude převzata a dopracována zpracovatelem PI, který bude následně vybrán v rámci výběrového řízení. Provoz kavárny PRO konstatoval, že prostory kavárny jsou v projektu navrženy tak, aby se daly využívat v budoucnu různě (provozovatelem budovy, externím nájemcem apod. INV konstatování akceptoval. Recepční pult V návaznosti na podnět INV z minulého KD PRO připravil variantní pozici recepčního pultu v 1NP. INV preferuje variantní umístění. PRO bere na vědomí a zapracuje do projektu. INV neměl výhrad k tvarovému a materiálovému řešení. | info | PRO/ xxx |
| 08.03 | Archivační prostory INV do konce tohoto týdne zašle informaci jaké parametry požaduje naprojektovat do prostorů archiv (vnitřní teplota a vlhkost). INV požaduje instalaci plynové SHZ do prostoru archivů, kde se uvažuje do budoucna rozšíření historicky cenných sbírek v rámci SCVT. PRO zapracuje a informuje, že to bude znamenat navýšení pořizovacích nákladů. INV požaduje instalaci posuvného regálového systému. PRO navrhne v maximálním rozsahu, který umožní dispoziční a konstrukční podmínky a zapracuje do projektu DUR+DSP. | Info 29.3.2019 | PRO / xxx INV / xxx, xxx |

| 08.04 | Prezentace projektu pracovní skupině INV informoval PRO, že 4.6.2019 v 19:00 proběhne prezentace projektu před pracovní skupinou v rámci akce pořádané městem. Za PRO se zúčastní xxx nebo xxx. PRO nachystá digitální podklady k prezentaci. | 4.6.2019 | PRO/ xxx, xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.05 | Zasílání pozvánek na KD a zápisů z KD INV požaduje, aby PRO zasílal pozvánky na KD a následné zápisy z KD vždy na pevný seznam osob, který se stanovuje takto: INV: xxx PRO: xxx. INV pak dle vlastního uvážení rozešle na další osoby z ustanovené pracovní skupiny. | Info, průběžně | PRO/ xxx |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 28. 3. 2019 zapsal xxx