# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 15. 05. 2019

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

- Bude upřesněn

### Body jednání

| Číslo | Činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | INV informoval PRO o závěrech schůzky na ministerstvu kultury a se zástupci norských fondů. INV požaduje maximalizaci provozu kavárny. PRO navrhl řešení a INV souhlasí s rozšířením kavárenského provozu do místnosti 1.05, který bude sloužit multifunkčně (přednáškový sál/ výstavní prostory/ posezení kavárny). PRO zpracuje návrh rozmístění nábytku v multifunkčním prostoru a zpracuje vizualizaci, která bude prezentována na akci 4.6.2019 pořádané magistrátem. PRO dále prověří možnost zateplení konstrukce verandy a jejího uzavření dřevěnými prosklenými dveřmi z hlediska PBŘ. | Info / 4.6.2019 | PRO/ xxx, xxx |
| 09.02 | PRO (Přibyl) nachystá prezentaci, která bude prezentována zastupitelům. | 4.6.2019 | PRO / xxx |
| 09.03 | INV s PRO se setkají v pátek 17.5 na koordinační schůzce před projednáním na DOSS ve snaze co nejvíce zefektivnit proces získávání vyjádření jednotlivých orgánů. | 17.5.2019 | PRO (xxx, xxx) INV (xxx) |
| 09.04 | INV souhlasí s vydáním PD na DOSS v týdnu od 20.5. INV požaduje dodat jedno paré dokumentace pro DOSS papírově navíc. | Info |  |
| 09.05 | PRO a INV se dohodli na zpracování propočtu a VV ve stupni DUR+DSP do konce června 2019. | 06/2019 | PRO/ xxx |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 16. 5. 2019 zapsal xxx