# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 18. 06. 2019

### Seznam účastníků

- INVestor:xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

- Bude upřesněn

### Body jednání

| Číslo | Činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | PRO informoval INV o aktuálním stavu IČ. Předpokládá se většiny vyjádření do cca 14 dnů. PRO a INV se dohodli, že se dokumentace na stavební úřad podá již v týdnu od 24. 6. INV prověří, který referent SÚ bude mít stavbu na starosti. | 19.6.2019 | INV/xxx PRO/ xxx, xxx |
| 10.02 | Bylo dohodnuto, že INV zašle textaci k požadavkům na propočty v rámci DSP podle norských fondů. PRO následně propočty v úrovni DSP zpracuje v dohodnutém termínu (předpokládá se během 08/2019). | 21.6.2019 | INV/xxx |
| 10.03 | INV informoval, že s pokynem k zahájení DPS bude čekat až po vyhodnocení norských fondů. Předpokládá se výzva během 1Q/2020. Bylo dohodnuto, že INV budě průběžně sdělovat a dopřesňovat termín blížící se výzvy, tak aby PRO měl dostatek času na nachystání kapacit. | 1Q/2020 | INV |
| 10.04 | Přípojka CETIN – PRO informoval o možných delších termínech v rámci povolování přípojky CETIN. Bylo dohodnuto, že PRO zatím řeší přípojku beze změny, tedy pořád projednává. V případě, že by doopravdy došlo k časovým problémům je možné přípojku z dokumentace pro potřeby DUR+DSP vypustit. | Info | PRO/ xxx, xxx |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx) o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 18. 6. 2019 zapsal xxx